| „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110a 65-120 Zielona Góra Rzeczpospolita Polska | Telefon: +48 68 45 12 950 Fax: +48 68 4512 959 e-mail: poczta@zwik.zgora.pl http://www.zwik.zgora.pl |
| --- | --- |

CZĘŚĆ IV

WYKAZ CEN

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze”

Zielona Góra, 01.08.2017r.

##### WYKAZ CEN

Zamówienie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze”

| Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: | POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-01 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Ul. Zjednoczenia 100A

65-120 Zielona Góra

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Wykaz Cen Nr | Tytuł | Kwota [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektowanie i dokumenty Wykonawcy (zgodnie z Wykazem Cen Nr 1) |  |
| 2. | Roboty budowlane (zgodnie z Wykazem Cen Nr 2) |  |
| KWOTA CAŁKOWITA BEZ PODATKU VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |
| KWOTA PODATKU VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |
| CENA CAŁKOWITA Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |

Wykaz Cen Nr 1

Projektowanie i dokumenty Wykonawcy (dokumentacja niezbędna do opracowania przez Wykonawcę Robót)

| Lp. | Element/pozycja | Jednostka | Wymagany procent od całkowitej wartości robót budowalnych z Wykazu Cen Nr 2 [%] | Kwota netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bilans ścieków dla okresu obecnego i perspektywicznego (z założeniem skanalizowania całego sołectwa Ochla oraz pozostałych sołectw położonych w południowej części m. Zielona Góra, tj. Jeleniowa, Kiełpina, Jarogniewic) wraz z projektowanym schematem układu sieci i obiektów oraz obliczeniami hydraulicznymi, | Ryczałt | 1,0 |  |
| 2 | Dokumentacja terenowo-prawna, geologiczna, mapa do celów projektowych | Ryczałt | 1,0 |  |
| 3 | Projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót oraz projekt wykonawczy | Ryczałt | 4,0 |  |
| 4 | Dokumentacja powykonawcza niezbędna do potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót oraz przeprowadzenie Prób Końcowych (rozruch hydrauliczny i technologiczny) i uzyskanie zezwolenia na użytkowanie | Ryczałt | 4,0 |  |
| WYKAZ CEN NR 1 | RAZEM |  |  |
| Do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO poz. 1. |  |  |

Wykaz Cen Nr 2

Roboty budowlane

| L.p. | Scalony element robót do rozliczeń częściowych | Granice dopuszczalnego procentowego udziału wykonania elementu w całkowitych kosztach Robót [%] | Przyjęty przez Wykonawcę procentowy udział w całkowitych kosztach Robót [%] | Wartość całkowita robót elementu kontraktu [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. 3 Maja | 0,9 - 1,2 |  |  |
| 2 | Kanały grawitacyjne oraz rurociąg tłoczny z odtworzeniem nawierzchni w ul. Akacjowej | 2,3 - 3,2 |  |  |
| 3 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. B.Błyskoszowej | 1,4 - 1,8 |  |  |
| 4 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Chabrowej | 0,6 - 1,0 |  |  |
| 5 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Czeremchowej | 0,4 - 0,6 |  |  |
| 6 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Dębowej | 0,5 - 0,8 |  |  |
| 7 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Folklorystycznej | 1,3 - 1,7 |  |  |
| 8 | Kanały grawitacyjne oraz rurociąg tłoczny z odtworzeniem nawierzchni w ul. Gaudy'ego | 0,3 - 0,6 |  |  |
| 9 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Górnej | 1,9 - 2,4 |  |  |
| 10 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. St. Grabowskich | 0,6 - 0,9 |  |  |
| 11 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Grzybowej | 3,1 - 4,1 |  |  |
| 12 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Św. Jadwigi Śląskiej | 1,7 -2,1 |  |  |
| 13 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Kalinowej | 0,4 - 0,7 |  |  |
| 14 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Kasztanowej | 0,4 - 0,7 |  |  |
| 15 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Konopnickiej | 1,0 - 1,4 |  |  |
| 16 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Korczaka | 0,7 - 1,0 |  |  |
| 17 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Kożuchowskiej od skrzyżowania z ul. Ochla -Topolowa do skrzyżowania z ul. Ochla-Zacisze | 2,7 - 3,7 |  |  |
| 18 | Kanały grawitacyjne oraz rurociąg tłoczny z odtworzeniem nawierzchni w ul. Kożuchowskiej od skrzyżowania z ul. Ochla-Zacisze w kierunku Kiełpina | 2,7 - 3,7 |  |  |
| 19 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. I. Kraszewskiego | 1,2 - 1,6 |  |  |
| 20 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Krętej | 1,1 - 1,5 |  |  |
| 21 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Krótkiej | 0,3 - 0,4 |  |  |
| 22 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. S. Kusocińskiego | 0,4 - 0,6 |  |  |
| 23 | Kanały grawitacyjne oraz rurociąg tłoczny z odtworzeniem nawierzchni w ul. Leśnej | 1,8 - 2,3 |  |  |
| 24 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. H.Łasaka | 0,5 - 0,7 |  |  |
| 25 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. K.Makuszynskiego | 1,3 - 1,6 |  |  |
| 26 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. B.Mixdorfa | 0,3 - 0,5 |  |  |
| 27 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Młyńskiej | 0,3 - 0,5 |  |  |
| 28 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Muzealnej | 1,5 - 1,9 |  |  |
| 29 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Ogrodniczej | 0,5 - 0,7 |  |  |
| 30 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Osiedle dworskie | 1,0 - 1,3 |  |  |
| 31 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Polnej | 0,9 - 1,2 |  |  |
| 32 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Sadowej | 3,5 - 4,5 |  |  |
| 33 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. H.Sienkiewicza | 0,5 - 0,7 |  |  |
| 34 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. A.Smoczyka | 0,6 - 1,0 |  |  |
| 35 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Sosnowej i ul. Osiedlowej | 2,0 - 2,6 |  |  |
| 36 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Sportowej | 0,8 - 1,1 |  |  |
| 37 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. F.Stamma | 1,1 - 1,4 |  |  |
| 38 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Stromej | 0,5 - 0,7 |  |  |
| 39 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Strumykowej | 2,0 - 2,3 |  |  |
| 40 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Strzeleckiej | 0,6 - 0,8 |  |  |
| 41 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Szkolnej | 2,2 - 2,6 |  |  |
| 42 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Ks.Wł.Terlikowskiego od skrzyżowania z ul. Przelotową do skrzyżowania z ul. Dębową | 2,3 - 2,9 |  |  |
| 43 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Ks.Wł.Terlikowskiego od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi | 1,1 - 1,5 |  |  |
| 44 | Kanały grawitacyjne, wodociąg oraz rurociąg tłoczny z odtworzeniem nawierzchni w ul. Topolowej | 1,1 - 1,5 |  |  |
| 45 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Wierzbowej | 0,9 - 1,2 |  |  |
| 46 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Wiśniowej | 0,2- 0,3 |  |  |
| 47 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Zacisze od skrzyżowania z ul. Żagańską do skrzyżowania z ul. Topolową | 1,8 - 2,3 |  |  |
| 48 | Kanały grawitacyjne oraz rurociąg tłoczny z odtworzeniem nawierzchni w ul. Zacisze od skrzyżowania z ul. Topolową do skrzyżowania z ul. Kożuchowską | 1,8 - 2,3 |  |  |
| 49 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Zawilcowej | 0,4 - 0,6 |  |  |
| 50 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Zielonogórskiej cz. północna do skrzyżowania z ul. Sportową | 2,4 - 3,4 |  |  |
| 51 | Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni w ul. Zielonogórskiej - cz. południowa od skrzyżowania z ul. Sportową | 2,4 - 3,4 |  |  |
| 52 | Kanały grawitacyjne oraz rurociąg tłoczny z odtworzeniem nawierzchni w ul. Żagańskiej cz. północna do skrzyżowania z ul. Akacjową | 2,6 - 3,6 |  |  |
| 53 | Kanały grawitacyjne oraz rurociąg tłoczny z odtworzeniem nawierzchni w ul. Żagańskiej, cz. południowa do skrzyżowania z ul. Akacjową | 2,4 - 3,4 |  |  |
| 54 | Rurociąg tłoczny z odtworzeniem nawierzchni od zjazdu z ul. Kożuchowskiej do pompowni przy ul. Konwaliowej | 7,4 - 9,4 |  |  |
| 55 | Przepompownia główna | 2,2 - 2,6 |  |  |
| 56 | Przepompownie sieciowe - roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, wykonanie przyłączy, pozostałe wyposażenie | 1,6 – 2,0 |  |  |
| 57 | Przepompownie sieciowe - zakup i montaż urządzeń podstawowych, rozruch mechaniczno-energetyczny | 2,0 - 2,8 |  |  |
| 58 | Przepompownia przy ul. Konwaliowej - roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, wykonanie przyłączy, pozostałe wyposażenie | 1,2- 1,4 |  |  |
| 59 | Przepompownia przy ul. Konwaliowej - zakup i montaż urządzeń podstawowych, rozruch mechaniczno-energetyczny | 0,8 - 1,0 |  |  |
| 60 | Rurociąg tłoczny od pompowni przy ul. Konwaliowej do studni rozprężnej przy ul. Nowojędrzychowskiej - zmiana średnicy rurociągu po istniejącej trasie (Konwaliowa, Krokusowa, Nowojędrzychowska) | 0,8-1,2 |  |  |
| 61 | Kanały grawitacyjne od studni rozprężnej do studni kanalizacyjnej przy ul. Nowojędrzychowskiej - zmiana średnicy kanału po istniejącej trasie | 0,7 - 1,0 |  |  |
| RAZEM |  | 100 |  |

Oświadczam, że:

- Powyższy Wykaz Cen przedstawia skalkulowany przeze/przez mnie/nas na podstawie warunków ustalonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie zaprojektowania, wykonania, odbioru i przekazania do użytkowania elementów Robót w ramach Kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze”, zapewniających osiągnięcie celu realizacji kontraktu, jakim jest rozbudowa systemu kanalizacyjnego aglomeracji Zielona Góra poprzez wybudowanie pełnego zbiorczego systemu kanalizacyjnego na ustalonym w PFU obszarze sołectwa Ochla i jego włączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta Zielona Góra (do kanalizacji znajdujacej się w Dzielnicy Jędrzychów), obejmującego wszystkie istniejące na dzień składania oferty budynki oraz te działki budowalne tego obszaru, które zostaną podłączone do kanalizacji po upływie roku od zakończenia realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z umową i na podstawie ustalonych przeze/przez mnie/nas kwot ryczałtowych za poszczególne elementy wymienione w Wykazie Cen Nr 1 i Wykazie cen Nr 2.

- W przypadku podzielenia zakresu rzeczowego inwestycji na etapy, dla których będę uzyskiwał odrębne pozwolenia na budowę, mogę występować o zapłatę częściową wynikającą z pozycji 3 w Wykazie Cen nr 1, z zastrzeżeniem, iż:

- należność za wykonaną część elementu będzie liczona proporcjonalnie do wartości robót budowlanych tych podzadań ustalonej przez Wykonawcę w Wykazie Cen nr 2 (wartość z kol. 4),

- będę miał prawo do zapłaty częściowej wyliczonej j.w. po spełnieniu wszystkich innych warunków opisanych w SIWZ,

- zapłata częściowa nie może być mniejsza niż 300 000 PLN (netto).

- W przypadku elementów z Wykazu Cen Nr 1 poz. 4. płatność nastąpi po wykonaniu prób końcowych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu rzeczowego objętego kontraktem.

- W przypadku elementów z Wykazu Cen Nr 2, objęte płatnością częściową Roboty mogą być rozliczone jednorazowo dla uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu odcinków/zakresów zakończonych całkowicie pod każdym względem (nie dotyczy to prób końcowych i uzyskania dokumentów pozwalających na użytkowanie obiektu) i po spełnieniu wszystkich innych warunków opisanych w SIWZ.

- Jestem/śmy świadomy/i, że oferta moja/nasza zostanie odrzucona, jako niespełniająca warunków niniejszego Wykazu Cen, w przypadku, gdy:

- Wykazie Cen Nr 1 w kolumnie 5 wskażę/my wartość inną niż wynikającą z treści kolumny 4,

- Wykazu cen nr 2 wskażę/emy wartość spoza przedziału ustalonego w kolumnie 4 oraz w przypadku, gdy suma wskazanych przeze/przez mnie/nas wartości w kolumnie 5 w pozycjach od 1 do 61 będzie inna niż 100%.

- Podstawa płatności za wykonane elementy podane w Wykazach Cen nie są traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji na obszarze robót w celu właściwego ustalenia wyceny robót w tym oszacowania właściwych ryzyk (w tym m.in. zakres odtworzeń nawierzchni z uwzględnieniem aktualnego ich stanu).

- Kwoty za wszystkie elementy wyszczególnione w Wykazach zostały podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług).

- Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych elementów i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, mam/mamy pełną świadomość, że kwoty, które wprowadzone zostały do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Jestem/jesteśmy w pełni świadom/i wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wyceniłem/wyceniliśmy wszystkie pozycje.

- W związku z powyższym podane kwoty obejmują wszelkie wydatki poboczne nieprzewidziane oraz ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. Z uwagi na to, że Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, zostały zapewnione odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone koszty związane.

- Wprowadzone kwoty w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen odzwierciedlają właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości rozdzielone zostały pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu zostały rozciągnięte na te pozycje, których te części dotyczą.

- Kwota ryczałtowa podana w Wykazach Cen nr 1 i nr 2 dla wszystkich pozycji. obejmuje:

a) koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz 
z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od płac,

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

- koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

b) koszty ogólne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów 
i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty związane z realizacją planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podróży służbowych personelu budowy,

- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych, w tym także odszkodowań dla właścicieli i użytkowników terenów w pasie Robót przekazanych czasowo Wykonawcy,

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót - koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego - małej architektury np. ogrodzenia, chodniki, tereny zielone itp. znajdujące się w pasie prowadzonych robót i poza nim, jeżeli zostały uszkodzone w trakcie prowadzonych robót,

- koszty montażu, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych,

- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały 
i sprzęt,

- koszty gwarancji i ubezpieczeń,

- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

c)	ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, tym:

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z PFU, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

- Oferowana cena elementu/pozycji w Wykazie Cen jest ostateczna, co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją niezależnie od okoliczności, które mogą wystąpić w trakcie realizacji Kontraktu, z wyjątkiem sytuacji szczególnych opisanych w PFU.

- Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania i dokonywania należnych płatności.

- Zobowiązuję/emy się w terminie 30 dni po podpisaniu Umowy na przedstawienie szczegółowej kalkulacji dla każdej z pozycji Wykazu Cen Nr 2.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |